الخطة الشاملة وخارطة الطريق

منصة كرة القدم الشعبية العراقية

المرجع التأسيسي الكامل — مستند حيّ يُحدَّث باستمرار

⚽

| النسخة | 1.0 (المسوّدة الأولى للمراجعة) |
| --- | --- |
| التاريخ | حزيران / يونيو 2026 |
| أُعدّ بالتعاون مع | سنان (مالك المشروع) + Claude |
| الحالة | بانتظار مراجعة سنان وملاحظاته |
| نوع المستند | مرجع تخطيطي حيّ — يُحدَّث دورياً |

جدول المحتويات

1. نظرة عامة على المشروع	4

1.1 الرؤية	4

1.2 المشكلة التي نحلّها	4

1.3 الجمهور المستهدف	4

1.4 المراجع والمنافسون	4

1.5 رسالة المشروع المختصرة (Elevator Pitch)	5

2. الملخص التنفيذي	6

3. تحليل المخاطر والتحديات	7

3.1 مشكلة البيانات الفارغة (Cold Start) — الخطر الأكبر	7

3.2 مشكلة الثقة في النتائج	7

3.3 سلامة الإحصائيات (Data Integrity)	7

3.4 سجل المخاطر الكامل	7

4. استراتيجية المنتج والنمو	8

4.1 فلسفة الإطلاق ببطولة واحدة	8

4.2 حلقة النمو عبر بطاقات اللاعبين	8

4.3 استراتيجية وسائل التواصل	8

4.4 خطة الإطلاق التدريجي (بطولة بطولة)	8

5. نطاق المنتج والمراحل الثلاث	9

5.1 المرحلة الأولى — النواة (MVP)	9

5.2 المرحلة الثانية — التفاعل والنمو	9

5.3 المرحلة الثالثة — التوسّع والربح	9

5.4 جدول توزيع المميزات على المراحل	9

6. المواصفات التفصيلية للميزات	11

6.1 تسجيل الفرق	11

6.2 تسجيل اللاعبين	11

6.3 البطولات	12

6.4 المباريات والنتائج	12

6.5 ترتيب الفرق	13

6.6 صفحة الفريق (نادٍ مصغّر)	14

6.7 نظام تصنيف الفرق	14

6.8 بطاقات اللاعبين	14

6.9 نظام انتقالات اللاعبين	15

6.10 سوق اللاعبين	15

6.11 نظام التحديات (ابحث عن مباراة)	15

6.12 توثيق الفرق	15

6.13 الإحصائيات المتقدمة	16

6.14 نظام الحكام	16

6.15 نظام الملاعب	16

6.16 الأخبار	16

7. البنية التقنية	17

7.1 حزمة التقنيات (Tech Stack)	17

7.2 معمارية التطبيق (هيكلة الكود)	17

7.3 تصميم قاعدة بيانات Firestore	17

7.4 قواعد الأمان (Security Rules)	18

7.5 المنطق الخلفي (Cloud Functions)	19

7.6 السلامة والمعالجة الذرّية	19

8. نظام الأدوار والصلاحيات	20

9. الخوارزميات الأساسية	21

9.1 توليد جدول المباريات	21

9.2 حساب الترتيب	21

9.3 حساب التصنيف العام	21

9.4 تجميع الإحصائيات (Pre-aggregation)	21

10. خارطة الطريق التفصيلية	22

المرحلة 1 — النواة (MVP)	22

المرحلة 2 — التفاعل والنمو	22

المرحلة 3 — التوسّع والربح	22

11. نموذج الربح	23

12. خطة الإطلاق والتسويق	24

12.1 ما قبل الإطلاق	24

12.2 أثناء البطولة الأولى	24

12.3 بعد البطولة	24

13. مؤشرات الأداء والنجاح (KPIs)	25

14. القرارات المفتوحة المطلوب حسمها	26

15. سجل إصدارات المستند	27

# 1. نظرة عامة على المشروع

## 1.1 الرؤية

بناء أول منصة رقمية متكاملة لكرة القدم الشعبية في العراق، تحوّل قطاعاً غير منظّم بالكامل — تديره حالياً مجموعات فيسبوك وواتساب فوضوية — إلى نظام رقمي موثّق يحفظ الفرق واللاعبين والبطولات والنتائج والتاريخ. الهدف النهائي أن تصبح المنصة المرجع الرسمي غير الرسمي لكرة القدم الشعبية، بحيث يكون لكل فريق شعبي صفحته، ولكل لاعب بطاقته وسجلّه، ولكل بطولة جدولها وترتيبها.

## 1.2 المشكلة التي نحلّها

الفرق الشعبية اليوم تعاني من غياب البنية التحتية الرقمية بالكامل:

- لا توجد سجلات دائمة: النتائج تُنشر في تعليق على فيسبوك ثم تضيع.

- لا تاريخ ولا مصداقية: لا أحد يعرف ما هي أقوى الفرق فعلياً أو من هو أفضل هدّاف في المنطقة.

- تنظيم البطولات يدوي ومُرهق: الجداول والترتيب تُحسب يدوياً وعرضة للأخطاء والنزاعات.

- صعوبة إيجاد المباريات والخصوم: البحث عن مباراة ودّية يتم عبر منشورات متفرّقة.

- اللاعب بلا هوية رقمية: لا ملف يوثّق مبارياته وأهدافه وانتقالاته.

المنصة تقدّم بنية تحتية رقمية منظّمة لهذا القطاع، تماماً كما فعلت Transfermarkt وSofaScore للكرة الاحترافية — لكن مصمّمة خصيصاً للواقع الشعبي العراقي.

## 1.3 الجمهور المستهدف

| الشريحة | ماذا يريدون | قيمتهم للمنصة |
| --- | --- | --- |
| مسؤولو الفرق الشعبية | صفحة منظّمة، تسجيل اللاعبين، عرض الإنجازات | هم من يُدخل بيانات الفرق واللاعبين |
| اللاعبون | بطاقة شخصية، سجل، ظهور، فرصة انتقال | محرّك التسويق عبر مشاركة البطاقات |
| منظّمو البطولات | أداة لإدارة البطولة بالكامل بدل العمل اليدوي | يجلبون عشرات الفرق دفعة واحدة |
| الجمهور والمشجّعون | متابعة النتائج والترتيب والأخبار | حركة مرور ومشاهدات وانتشار |
| الحكام | ملف وتقييم وسجل مباريات | يرفعون مصداقية تنظيم المباريات |
| أصحاب الملاعب والمحلات الرياضية | وصول إعلاني محلي مستهدف | مصدر دخل (رعاية/إعلانات) |

## 1.4 المراجع والمنافسون

لا يوجد منافس مباشر يخدم الكرة الشعبية العراقية. المراجع التي نستلهم منها كلٌّ في جانبه:

- Transfermarkt — نموذج ملفات اللاعبين والانتقالات والقيمة السوقية وسجل المسيرة.

- SofaScore — نموذج عرض البطولات والمباريات المباشرة والإحصائيات والترتيب.

- EA Sports FC — نموذج بطاقات اللاعبين القابلة للمشاركة (محرّك انتشارنا الأساسي).

- FIFA Ranking — نموذج تصنيف الفرق بالنقاط.

الميزة التنافسية:  نحن أول من يدخل سوقاً فارغاً تماماً ومحلياً بالكامل، مصمّم للهجة والواقع العراقي، يبدأ من البطولات الشعبية لا من الأندية المحترفة. هذه ميزة «الأول في السوق» (First Mover) إن أُحسن استغلالها بسرعة.

## 1.5 رسالة المشروع المختصرة (Elevator Pitch)

«منصة عراقية تجمع الفرق واللاعبين والبطولات الشعبية في مكان واحد: صفحة لكل فريق، بطاقة لكل لاعب، وإدارة كاملة لأي بطولة — مع ترتيب وتصنيف وإحصائيات تُحفظ للأبد.»

# 2. الملخص التنفيذي

هذا المستند هو المرجع الكامل لمشروع منصة كرة القدم الشعبية. يلخّص هذا القسم أهم القرارات والاتجاهات التي تُبنى عليها بقية الأقسام.

### القرارات الجوهرية المتّفق عليها

- نبدأ بـ MVP محدود ومركّز، لا ببناء كل المميزات دفعة واحدة. النواة وحدها منتج قابل للإطلاق.

- الإطلاق يكون «بطولة بطولة» لا «مستخدماً مستخدماً» — نربط بطولة شعبية حقيقية واحدة أولاً لحلّ مشكلة البيانات الفارغة.

- بطاقة اللاعب القابلة للمشاركة هي محرّك النمو والتسويق الأرخص.

- التقنية هي نفسها التي يتقنها مالك المشروع: Flutter + Firebase، دون الحاجة لتقنيات جديدة.

- إدخال النتائج وتأكيدها صلاحية محصورة بـ«منظّم البطولة» لضمان المصداقية ومنع التلاعب.

### المخاطر الكبرى التي يجب الانتباه لها دائماً

- مشكلة البيانات الفارغة (Cold Start): التطبيق عديم الفائدة حتى يمتلئ، ولن يمتلئ ما لم يكن مفيداً — تُحلّ بالإطلاق المركّز على بطولة واحدة.

- مصداقية النتائج: إن سُمح لكل فريق بإدخال نتيجته فسيحدث تلاعب — يُحلّ بنظام الأدوار وقواعد الأمان.

- سلامة الإحصائيات: تحديث عشرات القيم عند كل نتيجة يجب أن يكون ذرّياً (Transactions) وإلا تتلف البيانات.

### الخلاصة

المشروع قابل للتنفيذ تقنياً بالكامل وبأدوات معروفة لدى الفريق، ويستحق البناء. مفتاح النجاح ليس البرمجة بل الانضباط في تحديد النطاق (عدم بناء كل شيء دفعة واحدة) واستراتيجية الإطلاق المركّزة.

# 3. تحليل المخاطر والتحديات

الأخطاء التي تقتل مشاريع كهذه نادراً ما تكون تقنية. الأقسام التالية توثّق كل خطر معروف وخطة التعامل معه.

## 3.1 مشكلة البيانات الفارغة (Cold Start) — الخطر الأكبر

كل المميزات الجذّابة (التصنيف، البطاقات، الإحصائيات، الانتقالات) بلا قيمة في اليوم الأول. بطاقة اللاعب مثيرة فقط بعد عشرات المباريات، والتصنيف بلا معنى بثلاثة فرق. هذه شبكة قيمة (Network Effect): المنصة عديمة الفائدة حتى تمتلئ، ولن تمتلئ لأنها عديمة الفائدة.

الحل:  لا نطلق للجمهور العام. نختار بطولة شعبية حقيقية واحدة في حيّ أو مدينة، ونعرض على منظّمها إدارتها مجاناً بالكامل عبر التطبيق، وندخل البيانات بأنفسنا إن لزم. فجأة يصبح لدينا 8–16 فريقاً حقيقياً بنتائج وترتيب حيّ — قصة نعرضها لجذب البطولة الثانية. النمو يكون بطولة بطولة.

## 3.2 مشكلة الثقة في النتائج

لو ترك كل فريق يُدخل نتيجته، ستُغرق المنصة في تلاعب ونزاعات، وتفقد كل مصداقيتها. الحل تصميمي قبل أن يكون ميزة: دور «منظّم البطولة» الموثوق هو وحده من يؤكّد النتائج، وتُفرض هذه القاعدة عبر قواعد أمان Firestore لا عبر الواجهة فقط.

## 3.3 سلامة الإحصائيات (Data Integrity)

عند إدخال نتيجة مباراة واحدة، يجب أن تتحدّث عشرات القيم في وقت واحد: نقاط الفريقين، فوز/تعادل/خسارة، الأهداف المُسجّلة والمستقبَلة، أهداف اللاعبين وتمريراتهم وبطاقاتهم، نقاط التصنيف، والترتيب. إن فشل التحديث في المنتصف، تتلف الإحصائيات بصمت. تُحلّ المشكلة باستخدام Firestore Transactions وBatched Writes بصرامة (تُفصّل في القسم 7).

## 3.4 سجل المخاطر الكامل

| الخطر | الاحتمال | التأثير | خطة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| البيانات الفارغة (Cold Start) | مرتفع | قاتل | إطلاق ببطولة واحدة + إدخال بيانات أولي يدوي |
| تلاعب الفرق بالنتائج | مرتفع | كبير | حصر التأكيد بمنظّم البطولة + قواعد أمان |
| تلف الإحصائيات عند التحديث | متوسط | كبير | Transactions / Batched Writes إلزامية |
| محاولة بناء كل شيء دفعة واحدة | مرتفع | كبير | الالتزام الصارم بمراحل MVP |
| صعوبة الدفع الرقمي محلياً | مرتفع | متوسط | تأجيل الربح، البدء بالرعاية بدل اشتراكات الأفراد |
| محتوى مسيء أو صور غير لائقة | متوسط | متوسط | نظام إبلاغ + مراجعة + صلاحيات حذف للإدارة |
| ضعف جودة بيانات اللاعبين المُدخلة | متوسط | متوسط | حقول إلزامية + تحقّق + مراجعة الفرق الموثقة |
| تكاليف Firebase مع النمو | منخفض مبدئياً | متوسط | مراقبة القراءات، فهرسة جيدة، تجميع الإحصائيات مسبقاً |
| اعتماد المنصة على شخص واحد | متوسط | كبير | توثيق كامل (هذا المستند) + كود نظيف ومُوثّق |

# 4. استراتيجية المنتج والنمو

## 4.1 فلسفة الإطلاق ببطولة واحدة

بدل إطلاق تطبيق فارغ وانتظار التسجيلات، نطبّق نهج «البذرة الأولى»:

نحدّد بطولة شعبية حقيقية قادمة (رمضانية، صيفية، حيّ معيّن).

نتواصل مع منظّمها ونعرض إدارة بطولته مجاناً بالكامل عبر المنصة.

ندخل الفرق واللاعبين والجدول (بأنفسنا إن لزم لتقليل الجهد عليه).

نُدخل النتائج أولاً بأول، فيصبح للبطولة صفحة حيّة بترتيب يتحدّث.

نوثّق القصة بالفيديو والصور وننشرها على فيسبوك وتيك توك لجذب البطولة التالية.

لماذا ينجح هذا؟  لأن أول مستخدم حقيقي (المنظّم) يجلب معه 8–16 فريقاً، وكل فريق يجلب 12–18 لاعباً. بطولة واحدة = مئات المستخدمين الحقيقيين دفعة واحدة، مع بيانات حقيقية تجعل بقية المميزات ذات معنى.

## 4.2 حلقة النمو عبر بطاقات اللاعبين

بطاقة اللاعب (بأسلوب EA FC) هي أذكى أداة تسويق في المشروع. الآلية:

- كل لاعب يملك بطاقة فيها صورته وإحصائياته.

- زر «مشاركة البطاقة كصورة» يكون في قلب التطبيق، بارزاً.

- اللاعب يشارك بطاقته على فيسبوك/تيك توك فخراً = إعلان مجاني يصل لكل أصدقائه (وأغلبهم لاعبون).

- كل بطاقة مشتركة تحمل شعار المنصة ودعوة للانضمام = حلقة نمو ذاتية (Viral Loop).

## 4.3 استراتيجية وسائل التواصل

بما أن لدى مالك المشروع خبرة سابقة في إدارة حسابات فيسبوك وتيك توك (لتطبيق «حرفي العراق»)، نوظّف هذا الأصل مباشرة:

- تيك توك: مقاطع قصيرة لأهداف ولقطات المباريات + إعلان الترتيب أسبوعياً + كشف بطاقات اللاعبين المميّزين.

- فيسبوك: صفحة رسمية تنشر نتائج وترتيب كل بطولة، والاستفادة من المجموعات الشعبية الموجودة كقنوات توزيع.

- اللاعبون والفرق أنفسهم: قناة التوزيع العضوية الأقوى — كل فريق ينشر صفحته وكل لاعب ينشر بطاقته.

## 4.4 خطة الإطلاق التدريجي (بطولة بطولة)

| المرحلة | الهدف | المقياس |
| --- | --- | --- |
| البطولة 0 (تجريبية) | اختبار المنصة على بطولة صديقة صغيرة وإصلاح الأخطاء | إكمال بطولة كاملة دون أعطال |
| البطولة 1 (الإطلاق) | بطولة حقيقية كاملة + توثيق إعلامي مكثّف | مئات المستخدمين + قصة قابلة للنشر |
| البطولات 2–5 | تكرار النموذج وجذب منظّمين جدد بقصص النجاح | نموّ عدد البطولات والفرق النشطة |
| التوسّع | فتح التسجيل الذاتي للفرق + تفعيل المميزات الاجتماعية | نموّ عضوي مستقل عن إدخالنا اليدوي |

# 5. نطاق المنتج والمراحل الثلاث

القائمة الكاملة للمميزات هي رؤية ثلاث سنوات، لا المنتج الأول. تقسيمها إلى ثلاث مراحل يضمن إطلاقاً سريعاً ونموّاً منطقياً: كل مرحلة تولّد ما تحتاجه المرحلة التي تليها.

## 5.1 المرحلة الأولى — النواة (MVP)

الهدف: أن تكون المنصة مفيدة لفريق واحد ومنظّم بطولة واحدة. هذا فقط ما نبنيه قبل أي إطلاق.

- تسجيل الفرق (الملف الأساسي + الشعار).

- تسجيل اللاعبين وربطهم بالفريق.

- إنشاء بطولة + تحديد الفرق المشاركة.

- توليد جدول المباريات تلقائياً.

- إدخال النتائج (بصلاحية المنظّم).

- حساب ترتيب الفرق تلقائياً.

- صفحة لكل فريق (نادٍ مصغّر).

- نظام حسابات ومصادقة + الأدوار الأساسية.

## 5.2 المرحلة الثانية — التفاعل والنمو

الهدف: تحويل المستخدمين السلبيين إلى نشطين، وإطلاق حلقات النمو. تُبنى بعد وجود مستخدمين حقيقيين.

- بطاقات اللاعبين القابلة للمشاركة كصورة.

- الإحصائيات المتقدمة (الهدّافون، صنّاع اللعب، حرّاس المرمى، أكثر الفرق فوزاً...).

- نظام التحديات (ابحث عن مباراة).

- سوق اللاعبين (لاعب يبحث عن فريق / فريق يبحث عن مركز).

- نظام التصنيف بالنقاط (يُحسب بصمت من المرحلة الأولى ويُكشف هنا).

- الأخبار والإشعارات.

## 5.3 المرحلة الثالثة — التوسّع والربح

الهدف: ترسيخ المنصة كنظام بيئي متكامل وتفعيل مصادر الدخل.

- نظام الانتقالات بسجلّه التاريخي + الإعارة.

- نظام التوثيق (شارات الفرق).

- نظام الحكام (ملف + تقييم).

- نظام الملاعب (موقع + صور + أوقات + سعر).

- الاشتراكات المدفوعة والرعاية والإعلانات المحلية.

## 5.4 جدول توزيع المميزات على المراحل

| الميزة | المرحلة | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| تسجيل الفرق | 1 — MVP | حرجة |
| تسجيل اللاعبين | 1 — MVP | حرجة |
| إنشاء بطولة وجدول مباريات | 1 — MVP | حرجة |
| إدخال النتائج والترتيب | 1 — MVP | حرجة |
| صفحة الفريق | 1 — MVP | حرجة |
| المصادقة والأدوار | 1 — MVP | حرجة |
| بطاقات اللاعبين القابلة للمشاركة | 2 — النمو | عالية |
| الإحصائيات المتقدمة | 2 — النمو | عالية |
| نظام التحديات | 2 — النمو | متوسطة |
| سوق اللاعبين | 2 — النمو | متوسطة |
| نظام التصنيف (الكشف) | 2 — النمو | عالية |
| الأخبار والإشعارات | 2 — النمو | متوسطة |
| نظام الانتقالات | 3 — التوسّع | متوسطة |
| التوثيق | 3 — التوسّع | متوسطة |
| نظام الحكام | 3 — التوسّع | منخفضة |
| نظام الملاعب | 3 — التوسّع | منخفضة |
| الربح (اشتراكات/رعاية) | 3 — التوسّع | متوسطة |

# 6. المواصفات التفصيلية للميزات

لكل ميزة هنا: الوصف، الحقول الكاملة، السلوك المتوقّع، الحالات الحدّية، والصلاحيات. هذا القسم هو المرجع الذي يُبنى عليه التصميم والبرمجة مباشرة.

## 6.1 تسجيل الفرق

الوصف: يُنشئ مسؤول الفريق ملفاً كاملاً للفريق. هذا الملف هو أساس «صفحة الفريق» لاحقاً.

### الحقول

| الحقل | النوع | إلزامي؟ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| اسم الفريق | نص | نعم | فريد قدر الإمكان، تحقّق من التكرار |
| الشعار | صورة | لا (افتراضي) | يُولّد شعار افتراضي بالحرف الأول إن غاب |
| المدينة | اختيار من قائمة | نعم | قائمة المحافظات العراقية الثابتة |
| المنطقة / الحيّ | نص | نعم | لتصنيف «أفضل فرق المنطقة» لاحقاً |
| سنة التأسيس | رقم | لا | للعرض التاريخي على الصفحة |
| ألوان الفريق | لونان | لا | تُستخدم في صفحة الفريق والبطاقات |
| معلومات المسؤول | اسم + هاتف | نعم | الهاتف خاص لا يُعرض علناً افتراضياً |
| صور الفريق | عدة صور | لا | معرض صور الفريق |
| الوصف / نبذة | نص طويل | لا | تعريف مختصر بالفريق |

### السلوك والحالات الحدّية

- منشئ الفريق يصبح تلقائياً «مسؤول الفريق» (Team Admin).

- منع تكرار اسم الفريق داخل نفس المدينة (تنبيه لا منع صارم — قد توجد فرق متشابهة).

- ضغط الصور وتحجيمها قبل الرفع لتقليل تكاليف التخزين والتحميل.

- إمكانية نقل ملكية الفريق لمسؤول آخر (حالة حدّية مهمة عند تغيّر إدارة الفريق).

## 6.2 تسجيل اللاعبين

الوصف: يُضيف مسؤول الفريق لاعبيه. كل لاعب كيان مستقل له سجل دائم حتى لو انتقل بين الفرق (مهم جداً لنظام الانتقالات لاحقاً).

### الحقول

| الحقل | النوع | إلزامي؟ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم | نص | نعم | اسم اللاعب المعروف |
| العمر / تاريخ الميلاد | تاريخ | نعم | تخزين التاريخ وحساب العمر تلقائياً |
| المركز | اختيار | نعم | حارس / دفاع / وسط / هجوم (+ مراكز دقيقة لاحقاً) |
| الصورة | صورة | لا (افتراضي) | أساس بطاقة اللاعب لاحقاً |
| الرقم | رقم | لا | رقم القميص داخل الفريق |
| حالة اللاعب | اختيار | نعم | نشط / موقوف / مصاب |
| الفريق الحالي | مرجع | تلقائي | يُربط عند الإضافة، يتغيّر بالانتقال |
| القدم المفضّلة | اختيار | لا | يمنى / يسرى / كلتاهما (لبطاقة أغنى) |

### السلوك والحالات الحدّية

- «حالة اللاعب» تؤثّر على الأهلية: اللاعب الموقوف لا يُحتسب في تشكيلة المباراة.

- سجل اللاعب (المباريات، الأهداف، الانتقالات) يبقى محفوظاً ومرتبطاً به لا بالفريق.

- حالة حدّية: لاعب واحد في فريقين؟ نمنع ذلك في نفس البطولة، ونتعامل معه عبر الانتقال لاحقاً.

قرار تصميمي مهم:  هل يملك اللاعب حساباً خاصاً به يدير بطاقته، أم يبقى مجرد سجل يديره مسؤول الفريق؟ نوصي بالبدء بالخيار الثاني (أبسط)، مع ترك الباب مفتوحاً لـ«المطالبة بالملف» (Claim Profile) لاحقاً. (قرار مفتوح — انظر القسم 14).

## 6.3 البطولات

الوصف: قلب المنصة. يُنشئ «منظّم البطولة» بطولة، يحدّد فرقها ونظامها، فيُولَّد الجدول وتُدار النتائج والترتيب.

### الحقول الأساسية للبطولة

| الحقل | النوع | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| اسم البطولة | نص | مثال: بطولة المنصور الرمضانية 2026 |
| نوع النظام | اختيار | دوري / خروج المغلوب / مجموعات + أدوار إقصائية |
| الفرق المشاركة | قائمة مراجع | تُختار من الفرق المسجّلة أو تُنشأ سريعاً |
| عدد الجولات | رقم/تلقائي | ذهاب فقط أو ذهاب وإياب في الدوري |
| تاريخ البداية/النهاية | تاريخ | للعرض والجدولة |
| نظام النقاط | إعداد | فوز/تعادل/خسارة (افتراضي 3/1/0، قابل للتعديل) |
| الملعب/المدينة | نص | مكان إقامة البطولة |
| حالة البطولة | اختيار | قادمة / جارية / منتهية |

### السلوك

- عند تثبيت الفرق، يُولّد النظام الجدول تلقائياً حسب نوع البطولة (انظر الخوارزميات، القسم 9).

- الترتيب يُعاد حسابه تلقائياً بعد كل نتيجة مؤكّدة.

- تحديد قواعد فضّ التعادل في الترتيب: النقاط ← فارق الأهداف ← الأهداف المسجّلة ← المواجهة المباشرة (قابل للتخصيص).

### الحالات الحدّية

- انسحاب فريق أثناء البطولة: كيف تُعامل مبارياته؟ (خسارة افتراضية 0–3 أو حذف نتائجه) — قرار مفتوح.

- عدد فرق فردي في الدوري: يحتاج «جولة راحة» (Bye) لفريق في كل جولة.

- تأجيل مباراة: حالة «مؤجّلة» لا تُحتسب حتى تُلعب.

## 6.4 المباريات والنتائج

الوصف: كل مباراة كيان قائم بذاته يحمل تفاصيلها. إدخال النتيجة هو الحدث الذي يُشغّل تحديث كل الإحصائيات.

### بيانات المباراة

| الحقل | ملاحظات |
| --- | --- |
| الفريقان | مضيف وضيف (مرجعان للفرق) |
| التاريخ والوقت | موعد المباراة |
| الملعب | اختياري في MVP |
| الحكم | اختياري (يُفعّل في المرحلة 3) |
| النتيجة | أهداف كل فريق |
| حالة المباراة | قادمة / جارية / منتهية / مؤجّلة / ملغاة |
| أحداث المباراة | الأهداف (اللاعب + الدقيقة) + التمريرات الحاسمة + البطاقات |

### السلوك الحرج — إدخال النتيجة

عند تأكيد نتيجة مباراة، يجب أن تتم العمليات التالية ذرّياً (كلها أو لا شيء):

- تحديث نقاط الفريقين وسجل الفوز/التعادل/الخسارة.

- تحديث الأهداف المسجّلة والمستقبَلة لكل فريق.

- إضافة الأهداف/التمريرات/البطاقات لإحصائيات كل لاعب مشارك.

- تحديث نقاط التصنيف للفريقين.

- إعادة حساب ترتيب البطولة.

تحذير:  إن لم تكن هذه العمليات داخل Transaction واحدة، فإن أي انقطاع في المنتصف يترك الإحصائيات تالفة وغير متطابقة. هذا أخطر تفصيل تقني في المشروع كله.

### الحالات الحدّية

- تعديل نتيجة بعد تأكيدها: يجب التراجع عن التأثير القديم أولاً ثم تطبيق الجديد (Reverse then Apply) — وإلا تتضاعف الإحصائيات.

- هدف بالخطأ في المرمى (Own Goal): يُحتسب للفريق لا للاعب الهدّاف.

- لاعب من فريق غير مشارك في المباراة: يُمنع إدخاله في الأحداث.

## 6.5 ترتيب الفرق

جدول ترتيب لكل بطولة يُعاد حسابه آلياً. الأعمدة المعيارية:

| العمود | الرمز | الوصف |
| --- | --- | --- |
| لعب | ل | عدد المباريات المُلعبة |
| فوز | ف | عدد الانتصارات |
| تعادل | ت | عدد التعادلات |
| خسارة | خ | عدد الهزائم |
| له | + | الأهداف المسجّلة |
| عليه | - | الأهداف المستقبَلة |
| الفارق | ± | فارق الأهداف |
| النقاط | نقاط | إجمالي النقاط (حسب نظام البطولة) |

## 6.6 صفحة الفريق (نادٍ مصغّر)

الوصف: الوجهة العامة لكل فريق، تشبه صفحة نادٍ. تجمع كل ما يخصّ الفريق في مكان واحد قابل للمشاركة.

تحتوي على: الشعار والألوان والمعلومات الأساسية، قائمة اللاعبين (مع روابط بطاقاتهم)، المباريات (السابقة والقادمة)، الإحصائيات العامة للفريق، البطولات التي شارك فيها وإنجازاته، نقاط التصنيف ومركزه، ومعرض الصور. في المراحل المتقدّمة تُضاف شارة التوثيق وسجل الانتقالات.

## 6.7 نظام تصنيف الفرق

الوصف: نظام نقاط شبيه بتصنيف FIFA لكن للفرق الشعبية، يخلق تنافساً ويعطي معنى للفوز خارج البطولة الواحدة.

### النموذج المقترح من المالك (نقطة انطلاق)

- 1200 نقطة عند التسجيل.

- الفوز: ‎+20‎ نقطة.

- التعادل: ‎+5‎ نقاط.

- الخسارة: ‎−10‎ نقاط.

### التطوير المقترح (للمصداقية)

النظام الثابت (‎+20‎ دائماً) سهل لكنه قابل للاستغلال (لعب مباريات سهلة لتكديس النقاط). نقترح تطويره لاحقاً إلى نموذج شبيه بـ Elo حيث تعتمد النقاط المكتسبة على قوّة الخصم: الفوز على فريق أقوى يمنح نقاطاً أكثر، والفوز على فريق أضعف يمنح أقل. هذا يكافئ مواجهة الأقوياء ويمنع تضخيم التصنيف.

توصية:  نحسب التصنيف بصمت من المرحلة الأولى، ولا نكشف «أقوى 100 فريق» للجمهور حتى تتوفّر بيانات كافية تجعله ذا مصداقية. تصنيف بثلاثة فرق يقتل الهيبة.

### المخرجات

- أفضل فرق المنطقة / المدينة.

- أفضل فرق العراق.

- أقوى 100 فريق.

## 6.8 بطاقات اللاعبين

الوصف: بطاقة لكل لاعب بأسلوب EA FC، قابلة للمشاركة كصورة. هي محرّك النمو الأساسي (انظر 4.2).

تحتوي: الصورة، الاسم، العمر، المركز، الفريق، عدد المباريات، الأهداف، التمريرات الحاسمة، البطاقات، وربما تقييم رقمي عام (Rating) يُحسب من الإحصائيات.

### متطلبات تقنية مهمّة

- توليد البطاقة كصورة (PNG) بدقة عالية قابلة للحفظ والمشاركة المباشرة على مواقع التواصل.

- تصميم البطاقة يحمل شعار المنصة ودعوة للانضمام (لإغلاق حلقة النمو).

- مستويات/ألوان للبطاقات حسب التقييم (برونزي/فضّي/ذهبي) لخلق عنصر فخر وجمع.

## 6.9 نظام انتقالات اللاعبين

الوصف: ميزة قوية تحفظ تاريخ تنقّل اللاعب بين الفرق، مستلهمة من Transfermarkt.

يستطيع الفريق: إضافة لاعب، إرسال طلب انتقال، إعارة لاعب. ويبقى سجل اللاعب محفوظاً كاملاً (مثال: انتقل من «النمور» إلى «الصقور» بتاريخ كذا).

### آلية الانتقال

- الفريق الراغب يرسل طلب انتقال للاعب/فريقه.

- موافقة الطرف الآخر (الفريق الحالي و/أو اللاعب).

- تنفيذ الانتقال: تحديث «الفريق الحالي» + إضافة قيد في سجل الانتقالات (لا حذف للقديم).

- الإعارة: انتقال مؤقّت بتاريخ انتهاء يعيد اللاعب لفريقه الأصلي تلقائياً.

- حالة حدّية: منع انتقال لاعب أثناء بطولة جارية يشارك فيها (أو وضع قواعد واضحة لذلك).

## 6.10 سوق اللاعبين

الوصف: قسم يربط العرض والطلب بين اللاعبين والفرق. يُتوقّع أن يصبح من أكثر الأقسام استخداماً.

- لاعب يبحث عن فريق (يُعلن عن نفسه: مركزه، منطقته، توفّره).

- فريق يبحث عن مركز معيّن («نبحث عن مهاجم»، «نبحث عن حارس»).

- فلترة حسب المركز والمدينة والعمر.

- التواصل يتم داخل المنصة أو عبر معلومات يختار صاحبها إظهارها.

## 6.11 نظام التحديات (ابحث عن مباراة)

الوصف: بديل منظّم عن البحث في فيسبوك عن مباراة ودّية.

- الفريق ينشر تحدّياً: «نبحث عن مباراة يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في منطقة كذا».

- الفرق الأخرى ترسل طلب مواجهة.

- عند القبول، يمكن تحويل التحدّي إلى مباراة مسجّلة (تُحتسب في الإحصائيات إن أراد الطرفان).

- فلترة التحديات حسب المنطقة والوقت.

## 6.12 توثيق الفرق

الوصف: شارات توثيق تشجّع الفرق على الاهتمام بصفحاتها وترفع المصداقية.

| نوع الشارة | تُمنح عند |
| --- | --- |
| فريق موثّق | التحقّق من هوية الفريق ومسؤوله |
| فريق بطل بطولة | الفوز ببطولة على المنصة |
| فريق نشط | انتظام النشاط والمباريات |
| فريق منظّم | اكتمال الملف والبيانات والصور |

- التوثيق قد يكون مصدر دخل (رسم لمرة واحدة) في المرحلة الثالثة.

## 6.13 الإحصائيات المتقدمة

الوصف: لوحات تصنيف تُبنى تلقائياً من بيانات المباريات. تخلق محتوى قابلاً للنشر باستمرار.

- أفضل الهدّافين.

- أفضل صنّاع اللعب (التمريرات الحاسمة).

- أفضل حرّاس المرمى (الشِّباك النظيفة / أقل أهداف مستقبَلة).

- أكثر الفرق فوزاً.

- أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف.

- أقل الفرق استقبالاً للأهداف.

ملاحظة تقنية:  لا تُحسب هذه القوائم لحظياً من كل المباريات (مكلف ويبطئ). تُجمَّع مسبقاً (Pre-aggregation) في حقول جاهزة تُحدَّث عند كل نتيجة، فتُقرأ بسرعة وبتكلفة منخفضة.

## 6.14 نظام الحكام

الوصف: حسابات للحكّام ترفع مصداقية تنظيم المباريات.

- ملف شخصي لكل حكم.

- تقييم (يضعه المنظّمون/الفرق بعد المباراة).

- عدد المباريات التي أدارها.

- يستطيع المنظّم اختيار حكم للمباراة من القائمة.

## 6.15 نظام الملاعب

الوصف: دليل بالملاعب الشعبية، قابل للربط بالحجوزات مستقبلاً.

- الموقع (خريطة + إحداثيات).

- الصور.

- السعر.

- أوقات الحجز المتاحة.

- مستقبلاً: ربط مباشر بالحجز داخل المنصة.

## 6.16 الأخبار

الوصف: خلاصة محتوى تعرض آخر النتائج، أبرز الأهداف، تغيّرات الترتيب، الانتقالات الجديدة، والبطولات القادمة. تُغذّى جزئياً تلقائياً من أحداث المنصة (نتيجة جديدة، بطل بطولة...) وجزئياً يدوياً من الإدارة.

# 7. البنية التقنية

البنية مبنية بالكامل على تقنيات يتقنها الفريق مسبقاً (نفس حزمة «حرفي العراق»)، دون الحاجة لأي تقنية جديدة تقريباً.

## 7.1 حزمة التقنيات (Tech Stack)

| الطبقة | التقنية | الدور |
| --- | --- | --- |
| الواجهة | Flutter | تطبيق أندرويد + iOS من قاعدة كود واحدة |
| المصادقة | Firebase Authentication | الحسابات والأدوار |
| قاعدة البيانات | Cloud Firestore | تخزين الفرق واللاعبين والبطولات والمباريات |
| تخزين الملفات | Firebase Storage | الشعارات والصور وبطاقات اللاعبين |
| المنطق الخلفي | Cloud Functions | الجدولة، تحديث الإحصائيات الذرّي، التصنيف |
| الإشعارات | Firebase Cloud Messaging | إشعارات النتائج والتحديات والانتقالات |
| إدارة الحالة | (حسب تفضيل الفريق) | Provider / Riverpod / Bloc |

## 7.2 معمارية التطبيق (هيكلة الكود)

نوصي ببنية طبقية واضحة لتسهيل الصيانة والتوسّع لاحقاً:

- طبقة العرض (UI/Widgets): الشاشات والمكوّنات فقط، بلا منطق أعمال.

- طبقة إدارة الحالة (State): تربط العرض بالبيانات وتدير حالة الشاشات.

- طبقة المستودعات (Repositories): كل تعامل مع Firestore/Storage يمرّ من هنا — لا استدعاء مباشر من الواجهة.

- طبقة النماذج (Models): كائنات Team, Player, Tournament, Match... مع toJson/fromджson.

- الخدمات (Services): المصادقة، الإشعارات، توليد الصور، استدعاء Cloud Functions.

## 7.3 تصميم قاعدة بيانات Firestore

التصميم يعتمد مبدأ «القراءة السريعة والرخيصة»: نُجمّع الإحصائيات مسبقاً في حقول جاهزة بدل حسابها لحظياً. هذه المجموعات (Collections) الأساسية:

### المجموعة: teams (الفرق)

teams/{teamId} {
  name, logoUrl, city, area, foundedYear,
  colors: { primary, secondary },
  managerName, managerPhone (private),
  ownerUid,            // مالك الفريق
  photos: [url],
  ratingPoints: 1200,  // نقاط التصنيف
  badges: [verified, champion, active, organized],
  stats: {             // مجمّعة مسبقاً
    played, wins, draws, losses,
    goalsFor, goalsAgainst
  },
  createdAt, updatedAt
}

### المجموعة: players (اللاعبون)

players/{playerId} {
  name, birthDate, position, photoUrl,
  shirtNumber, preferredFoot,
  status: active|suspended|injured,
  currentTeamId,       // الفريق الحالي
  claimedByUid,        // لو طالب اللاعب بملفه (لاحقاً)
  career: {            // مجمّعة مسبقاً لبطاقة اللاعب
    matches, goals, assists,
    yellowCards, redCards, rating
  },
  createdAt, updatedAt
}

### المجموعة: tournaments (البطولات)

tournaments/{tournamentId} {
  name, type: league|knockout|groups,
  organizerUid,
  teamIds: [teamId],
  pointsRule: { win:3, draw:1, loss:0 },
  tiebreakers: [points, goalDiff, goalsFor, h2h],
  startDate, endDate, city,
  status: upcoming|ongoing|finished,
  // ترتيب مجمّع مسبقاً للقراءة السريعة:
  standings: [ { teamId, p, w, d, l, gf, ga, gd, pts } ]
}

### المجموعة الفرعية: matches (المباريات داخل البطولة)

tournaments/{tournamentId}/matches/{matchId} {
  round, homeTeamId, awayTeamId,
  dateTime, stadiumId, refereeId,
  status: upcoming|live|finished|postponed|cancelled,
  score: { home, away },
  events: [
    { type: goal|assist|yellow|red|owngoal,
      playerId, teamId, minute }
  ],
  resultConfirmed: bool   // يؤكّدها المنظّم فقط
}

### مجموعات المرحلتين 2 و3

transfers/{id}  { playerId, fromTeamId, toTeamId,
                  type: permanent|loan, date, loanEndDate }
marketPosts/{id}{ kind: playerSeeking|teamSeeking,
                  playerId|teamId, position, city, note }
challenges/{id} { teamId, dateTime, area, status,
                  responses: [teamId] }
referees/{id}   { name, photoUrl, rating, matchesCount }
stadiums/{id}   { name, location(geo), photos, price, slots }
users/{uid}     { displayName, role, teamIds, phone }

## 7.4 قواعد الأمان (Security Rules)

المبدأ الذهبي: لا نثق بالواجهة أبداً، كل القواعد تُفرض على مستوى Firestore. أمثلة جوهرية:

- تعديل بيانات فريق: مسموح فقط لـ ownerUid الخاص به أو لمدير المنصة.

- تأكيد نتيجة مباراة (resultConfirmed=true): مسموح فقط لـ organizerUid للبطولة.

- إنشاء بطولة: لمستخدم مسجّل بدور منظّم.

- القراءة العامة (الصفحات والترتيب): متاحة للجميع؛ الكتابة مقيّدة بالدور.

- الحقول الخاصة (هاتف المسؤول): تُحجب عبر القواعد أو تُفصل في وثيقة فرعية محمية.

## 7.5 المنطق الخلفي (Cloud Functions)

كل عملية حسّاسة أو مركّبة تُنفّذ في الخادم لا في التطبيق، لضمان السلامة ومنع التلاعب:

- onMatchResultConfirmed: المحرّك الأهم — يُشغَّل عند تأكيد نتيجة، ويحدّث (داخل Transaction) إحصائيات الفريقين واللاعبين والتصنيف والترتيب.

- generateFixtures: توليد جدول المباريات عند تثبيت فرق البطولة.

- recomputeRanking: إعادة حساب التصنيف العام دورياً أو بعد كل نتيجة.

- sendNotifications: إرسال الإشعارات عند النتائج/التحديات/الانتقالات.

درس من مشاريع سابقة:  يُفضّل اختيار منطقة قريبة للدوال (مثل europe-west1) لتقليل زمن الاستجابة، وضبط فهارس Firestore المركّبة مبكراً لتفادي أخطاء الاستعلام لاحقاً.

## 7.6 السلامة والمعالجة الذرّية

تحديث الإحصائيات يجب أن يكون كلّه-أو-لا-شيء. القواعد:

- استخدام Transactions عند قراءة قيمة وتعديلها (مثل زيادة عدّاد الأهداف).

- استخدام Batched Writes عند كتابة عدة وثائق مرتبطة دفعة واحدة.

- عند تعديل نتيجة مؤكّدة: التراجع عن الأثر القديم ثم تطبيق الجديد، داخل نفس العملية الذرّية.

- تخزين «بصمة تطبيق النتيجة» لمنع الاحتساب المزدوج عند تكرار التشغيل (Idempotency).

# 8. نظام الأدوار والصلاحيات

الأدوار تحدّد من يستطيع فعل ماذا، وهي أساس مصداقية المنصة. لاحظ أن المستخدم قد يحمل أكثر من دور (مثلاً مسؤول فريق ومنظّم بطولة).

| الدور | أهم الصلاحيات |
| --- | --- |
| زائر (غير مسجّل) | تصفّح الصفحات والترتيب والإحصائيات فقط |
| مستخدم مسجّل | متابعة فرق، حفظ مفضّلات، التفاعل الأساسي |
| مسؤول فريق | إنشاء/تعديل فريقه، إضافة لاعبيه، إرسال طلبات انتقال |
| منظّم بطولة | إنشاء بطولة، إدارة جدولها، وتأكيد النتائج (الأهم) |
| حكم | ملف شخصي، يُسنَد لمباريات (المرحلة 3) |
| مدير المنصة (Admin) | صلاحيات كاملة بكل شي: تعديل وحذف محتوى مخالف، منح التوثيق، حلّ النزاعات |

نقطة حرجة:  تأكيد النتائج صلاحية حصرية لمنظّم البطولة. هذا هو الجدار الذي يحمي مصداقية كل الإحصائيات من التلاعب.

# 9. الخوارزميات الأساسية

## 9.1 توليد جدول المباريات

### الدوري (Round-Robin)

كل فريق يلاعب كل الفرق. تُستخدم «طريقة الدائرة» (Circle Method): نثبّت فريقاً وندوّر البقية لتوليد الجولات. لعدد فرق فردي نضيف فريقاً وهمياً (Bye) يمثّل جولة راحة. عدد المباريات = n×(n−1)/2 للذهاب فقط، ويتضاعف للذهاب والإياب.

### خروج المغلوب (Knockout)

شجرة إقصائية: الفائز يتقدّم. إن لم يكن عدد الفرق قوّة للعدد 2، نضيف «تجاوزات» (Byes) في الدور الأول للفرق المصنّفة. تتولّد الأدوار تلقائياً (دور الـ16، الثمن، الربع، النصف، النهائي).

### المجموعات + إقصائي

تقسيم الفرق لمجموعات (دوري مصغّر داخل كل مجموعة)، ثم يتأهل الأوائل لمرحلة خروج المغلوب. مزيج من الخوارزميتين أعلاه.

## 9.2 حساب الترتيب

بعد كل نتيجة مؤكّدة: لكل فريق نحسب النقاط من نظام البطولة، ثم نرتّب تنازلياً حسب: النقاط ← فارق الأهداف ← الأهداف المسجّلة ← المواجهة المباشرة. النتيجة تُخزَّن في حقل standings الجاهز للقراءة السريعة.

## 9.3 حساب التصنيف العام

المرحلة الأولى: النموذج الثابت البسيط (‎+20‎/‎+5‎/‎−10‎). التطوير لاحقاً إلى نموذج شبيه بـ Elo:

Expected = 1 / (1 + 10^((Rb - Ra)/400))
Ra_new   = Ra + K * (Score - Expected)
// Score = 1 فوز، 0.5 تعادل، 0 خسارة
// K معامل يضبط حساسية التغيّر (مثلاً 30)

هذا يجعل الفوز على فريق أقوى يمنح نقاطاً أكثر، فيكافئ مواجهة الأقوياء ويمنع تضخيم التصنيف بمباريات سهلة.

## 9.4 تجميع الإحصائيات (Pre-aggregation)

بدل حساب «أفضل هدّاف» بقراءة كل المباريات (مكلف)، نحتفظ بعدّادات جاهزة في وثائق اللاعبين والفرق، تُزاد/تُنقَص داخل نفس Transaction الخاصة بتأكيد النتيجة. القراءة تصبح فورية ورخيصة.

# 10. خارطة الطريق التفصيلية

الخطة مقسّمة إلى مراحل، وكل مرحلة إلى «دفعات عمل» (Sprints) بمخرجات واضحة. التقديرات الزمنية تقريبية وتُضبط بعد اتفاقنا على وقت التنفيذ المتاح أسبوعياً.

## المرحلة 1 — النواة (MVP)

| الدفعة | المهام | المخرج | تقدير |
| --- | --- | --- | --- |
| S1: الأساس | إعداد المشروع، Firebase، المصادقة، الأدوار، النماذج الأساسية | تسجيل دخول يعمل + هيكل المشروع | ~أسبوع |
| S2: الفرق | إنشاء/تعديل فريق، رفع شعار، قائمة الفرق | إدارة فرق كاملة | ~أسبوع |
| S3: اللاعبون | إضافة/تعديل لاعب، ربطه بالفريق، الحالات | إدارة لاعبين كاملة | ~أسبوع |
| S4: البطولات | إنشاء بطولة، اختيار الفرق، توليد الجدول | بطولة بجدول مولّد آلياً | ~أسبوعان |
| S5: النتائج | إدخال نتيجة، Cloud Function للتحديث الذرّي | نتائج تحدّث الإحصائيات بأمان | ~أسبوعان |
| S6: الترتيب والصفحة | جدول الترتيب التلقائي + صفحة الفريق | صفحة فريق + ترتيب حيّ | ~أسبوع |
| S7: الصقل والإطلاق | اختبار، إصلاح، تجهيز للنشر، البطولة 0 | MVP قابل للإطلاق | ~أسبوع |

## المرحلة 2 — التفاعل والنمو

| الدفعة | المخرج |
| --- | --- |
| بطاقات اللاعبين | بطاقة قابلة للمشاركة كصورة + زر مشاركة بارز |
| الإحصائيات المتقدمة | لوحات الهدّافين/الصنّاع/الحرّاس/الفرق |
| كشف التصنيف | صفحات أقوى الفرق (بعد توفّر بيانات) |
| التحديات | نشر تحدٍّ + استقبال طلبات مواجهة |
| سوق اللاعبين | إعلانات لاعب يبحث/فريق يبحث + فلترة |
| الأخبار والإشعارات | خلاصة محتوى + إشعارات FCM |

## المرحلة 3 — التوسّع والربح

| الدفعة | المخرج |
| --- | --- |
| الانتقالات | طلب/قبول انتقال + إعارة + سجل تاريخي |
| التوثيق | نظام الشارات + منحها |
| الحكام | ملفات + تقييم + إسناد للمباريات |
| الملاعب | دليل ملاعب + (لاحقاً) حجوزات |
| الربح | اشتراكات/رعاية/إعلانات محلية |

# 11. نموذج الربح

لا نفعّل الربح قبل وجود قاعدة مستخدمين حقيقية. ونراعي صعوبة الدفع الرقمي محلياً، لذا نرتّب المصادر من الأسهل بيعاً إلى الأصعب.

| المصدر | الوصف | ملاحظة الجدوى |
| --- | --- | --- |
| رعاية البطولات | محل/مقهى يرعى بطولة فيظهر شعاره على صفحتها ومبارياتها | الأسهل بيعاً محلياً — يُنصح بالبدء به |
| الإعلانات المحلية | ملاعب، محلات رياضية، أكاديميات | دخل تدريجي مع نمو الجمهور |
| اشتراك الفرق | صفحة احترافية بمزايا إضافية باشتراك شهري | يحتاج قيمة واضحة + حلّ دفع |
| اشتراك المنظّمين | بطولات غير محدودة + تقارير متقدمة | مناسب للمنظّمين الجادّين |
| رسوم التوثيق | رسم لمرة واحدة للحصول على شارة موثّق | دخل بسيط + تحفيز جودة |

توصية:  ابدأ برعاية البطولات المحلية فهي الأسهل في سوق يصعب فيه الدفع الرقمي، وأجّل اشتراكات الأفراد حتى تنضج القيمة وحلول الدفع.

# 12. خطة الإطلاق والتسويق

## 12.1 ما قبل الإطلاق

- تجهيز صفحات فيسبوك وتيك توك للمنصة.

- تحديد البطولة الأولى والاتفاق مع منظّمها.

- تجهيز هوية بصرية (شعار، ألوان، قالب بطاقة لاعب).

## 12.2 أثناء البطولة الأولى

- توثيق إعلامي مكثّف: أهداف، لقطات، إعلان الترتيب أسبوعياً.

- تشجيع اللاعبين على مشاركة بطاقاتهم.

- نشر صفحات الفرق ودعوة مشجّعيها للمتابعة.

## 12.3 بعد البطولة

- صناعة «قصة نجاح» (بطل البطولة، أفضل هدّاف) كمحتوى لجذب المنظّم التالي.

- التواصل مع منظّمين جدد مستنداً للقصة.

- التكرار: كل بطولة جديدة = موجة مستخدمين جديدة.

# 13. مؤشرات الأداء والنجاح (KPIs)

نقيس النجاح بأرقام واضحة لا بالانطباع. أهم المؤشرات:

| المؤشر | ماذا يقيس |
| --- | --- |
| عدد البطولات المُدارة بالكامل | التبنّي الحقيقي من المنظّمين |
| عدد الفرق النشطة | حيوية المنصة |
| عدد اللاعبين المسجّلين | حجم القاعدة |
| عدد بطاقات اللاعبين المشتركة | فعالية حلقة النمو |
| نسبة الفرق التي تكمل ملفها | جودة البيانات |
| المستخدمون النشطون شهرياً (MAU) | الاستمرارية |
| معدّل عودة المستخدم | القيمة المستمرة للمنصة |

# 14. القرارات المفتوحة المطلوب حسمها

هذه نقاط تحتاج رأيك يا سنان قبل بدء التنفيذ. ضع ملاحظتك أمام كل بند ونناقشها:

| # | القرار | الخيارات | ملاحظتك |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هل للاعب حساب يدير بطاقته؟ | سجل يديره الفريق (أبسط) / حساب مستقل | افضل في البداية ان يبقى الوضع كما هو سجل يديره الفريق وبعد الاطلاق نقوم بالتفكير بهذا الموضوع ونضع إمكانية طريقة ليدير سجله |
| 2 | معالجة انسحاب فريق من بطولة | خسارة افتراضية / حذف نتائجه | المفروض هذا انسب شي عند الانسحاب يعتبر الفريق خاسر بنتيجة 3-0 |
| 3 | نموذج التصنيف | ثابت (+20/+5/−10) / شبيه Elo | عندما نصل لهذه المرحلة نقرر |
| 4 | إدارة الحالة في Flutter | Provider / Riverpod / Bloc | الذي افضله Bloc |
| 5 | اللهجة في الواجهة | فصحى مبسّطة / لهجة عراقية | لهجة عراقية |
| 6 | هل المباريات الودّية تُحتسب بالإحصائيات؟ | نعم / لا / اختياري | الذي افضله ( لا ) لا تحتسب |
| 7 | الوقت المتاح للتنفيذ أسبوعياً | لتقدير مدّة كل دفعة بدقّة | 20 الى 30 ساعة بالاسبوع |
| 8 | البطولة الأولى المستهدفة | تحديد بطولة حقيقية للانطلاق | نعم يوجد بطولة حقيقية جاهزة |

# 15. سجل إصدارات المستند

هذا مستند حيّ. كل تعديل جوهري يُسجّل هنا ليبقى تاريخ القرارات واضحاً.

| النسخة | التاريخ | التغييرات |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | حزيران 2026 | المسوّدة الأولى الكاملة — بانتظار مراجعة سنان |
| 1.0 | 11 – حزيران 2026 | تمت المراجعة من قبلي ( سنان ) |
| — | — | — |

الخطوة التالية:  راجع المستند، دوّن ملاحظاتك (خاصة جدول القرارات في القسم 14)، ثم نناقشها معاً ونتّفق على وقت التنفيذ وترتيب الأولويات. عندها أصدر النسخة 1.1 المحدّثة.